NORMATIVA DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Horarios SENA  ·  PRJ-SENA-SCHEDULE

¿Qué problema resuelve?  Los coordinadores SENA pierden entre el 15 % y el 20 % de su tiempo semanal haciendo a mano tareas de programación de horarios: asignar salones, instructores y fichas, detectar cruces y conflictos de tiempo.

¿Qué hace el sistema?  Una aplicación web que permite crear, validar y consultar horarios de forma automática. Avisa si hay conflictos en tiempo real y lleva un registro de cambios que no se puede borrar. Tres tipos de usuarios: Coordinador (control total), Instructor (consulta su agenda) y Aprendiz (consulta su calendario).

¿Qué NO incluye aún?  Inicio de sesión con Google, notificaciones automáticas, conexión con otros sistemas del SENA ni versión para celular. Todo eso va en versiones futuras.

- Herramientas y Tecnologías del Proyecto

Estas son las tecnologías aprobadas para construir el sistema. No se puede usar ninguna diferente sin registrar formalmente el cambio y explicar por qué.

| ¿Para qué sirve? | Herramienta elegida | ¿Por qué se eligió esta y no otra? |
| --- | --- | --- |
| Guardar los datos | PostgreSQL | Ya existía una guía probada para usarlo en este tipo de proyectos. Cumple todo lo que necesita el MVP sin riesgo. |
| Motor del servidor | Go (Golang) | Lenguaje rápido y estable, con conexión directa y segura a la base de datos. La arquitectura del sistema separa claramente las reglas de negocio del resto del código, lo que facilita cambios futuros. |
| Pantallas del usuario | React | Permite construir una interfaz web moderna, liviana (menos de 500 KB) y adaptable a distintos tamaños de pantalla. Cumple estándares de accesibilidad para personas con discapacidad. |
| Empaquetado | Docker | Empaqueta todo el sistema para que funcione igual en cualquier servidor, sin depender de configuraciones manuales. |

2. Cómo Está Organizado el Sistema

| Estructura del código: El sistema está dividido en capas bien separadas. La capa central contiene solo las reglas del negocio (ej. "no se puede asignar el mismo salón dos veces a la misma hora"). Las capas externas manejan la base de datos, la pantalla y las conexiones. Esto hace que cambiar una parte no dañe las demás. Reglas obligatorias de base de datos: - Las búsquedas están optimizadas para responder en menos de 500 ms. - Nunca se arma una consulta pegando texto directamente — eso abre vulnerabilidades de seguridad. - Hay tres usuarios de base de datos: uno para la app, uno solo de lectura, y uno para actualizaciones de estructura. - Si se borra un horario o instructor, el historial de observaciones se conserva siempre. - En caso de falla, el sistema puede recuperarse en máximo 60 minutos (meta del MVP). | Puntos de control antes de construir: Antes de que el equipo empiece a programar cada módulo, debe existir un documento de diseño aprobado. Sin ese documento, el trabajo se detiene. ¿Qué se necesita?; ¿Está listo?. Guía del patrón de código; ✅ Aprobado. Diseño de la base de datos; ✅ Aprobado. Especificación de pantallas; ✅ Aprobado. Análisis de seguridad; Opcional en MVP. Registro de decisiones: Cada decisión importante del proyecto queda escrita en un registro permanente: quién la tomó, por qué, qué opciones se descartaron y cuáles son las consecuencias. Ese registro no se puede borrar ni modificar. |
| --- | --- |

3. Cómo Se Ve y Se Usa el Sistema

| Accesibilidad | Cómo funciona | Pantallas incluidas |
| --- | --- | --- |
| - Cumple estándares internacionales de accesibilidad (WCAG 2.1 AA) para personas con baja visión. - Los botones e íconos tienen tamaño mínimo para usarse cómodamente en pantalla táctil. - La aplicación se adapta a celular, tableta y computador. | - Al crear un horario, se puede verificar si hay conflictos antes de guardar. El sistema responde en menos de 500 ms. - Las observaciones registradas son permanentes: no se pueden editar ni eliminar, para garantizar la trazabilidad. - Cada pantalla muestra claramente si está cargando, si ocurrió un error o si no hay datos. | - 12 pantallas diseñadas y aprobadas: dashboard, calendario, agenda del instructor, formularios de horario, gestión de salones, instructores y fichas, y login. - Cada tipo de usuario ve solo las opciones que le corresponden. - Diseño sin login con Google ni app móvil en esta versión. |

4. Riesgos Conocidos y Cómo Se Resuelven

Se identificaron tres situaciones que podrían causar retrabajo importante si no se atienden antes de empezar a programar.

| Riesgo | ¿Cuál es el problema? | ¿Qué hay que hacer? |
| --- | --- | --- |
| Los flujos fueron diseñados sin hablar con coordinadores reales | Las pantallas y pasos del sistema se diseñaron asumiendo cómo trabajan los coordinadores, sin confirmarlo con ellos. Si el diseño no refleja la realidad, habrá que rediseñar pantallas enteras. | Hacer al menos 2 entrevistas con coordinadores SENA antes de terminar el Sprint 1. Es la acción más urgente y la más barata de corregir ahora. |
| Los documentos de diseño los aprobó el mismo equipo que los hizo | No hubo una persona externa que revisara si el diseño técnico está bien hecho. Eso puede dejar errores sin detectar hasta que ya está construido el sistema. | Pedir a un profesional externo (par técnico) que revise los tres documentos de diseño antes de empezar la construcción. |
| La base de datos se eligió por disponibilidad, no por comparación formal | Se escogió PostgreSQL principalmente porque ya había una guía disponible para usarla, no porque se comparara formalmente con otras opciones. | Si durante la construcción surgen problemas reales con PostgreSQL, hacer entonces la comparación formal. Si no hay problemas, mantener la decisión tal como está. |

5. Qué Sigue — Orden de Trabajo

| # | Tarea | ¿Quién? | ¿Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hacer entrevistas con coordinadores reales del SENA (mínimo 2) | Product Owner | Antes de Sprint 1 — urgente |
| 2 | Construir la base de datos: ejecutar las 7 migraciones definidas en el diseño | Desarrollador Backend | Sprint 1 |
| 3 | Construir las pantallas: componentes base + módulo de horarios | Desarrollador Frontend | Sprint 1 |
| 4 | Conseguir un revisor externo que valide los documentos de diseño | Líder del proyecto | Antes de iniciar build |
| 5 | Pruebas de calidad: accesibilidad, responsive y flujos completos | QA | Sprint 2 |
| 6 | Análisis de seguridad de datos personales (opcional, recomendado para v1.1) | Especialista seguridad | Versión futura |